UNIFEOB — Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Qualidade e Testes de Software

DOCUMENTO B

PROCESSO DE TESTE

Sistema: STOX — Plataforma Inteligente de Gestão de Inventário

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-2

São João da Boa Vista — 2025

# 1. Estratégia de Teste

A estratégia de teste para o sistema STOX foi definida considerando a arquitetura em camadas (Pages / Services / Models / SQLite), o padrão de desenvolvimento mobile Flutter/Dart e a necessidade de validar tanto a lógica de negócio isolada quanto os fluxos completos de usuário.

## 1.1 Abordagem Geral

A abordagem combina testes de diferentes níveis, executados de forma progressiva: unidade, integração e funcional (widget). A prioridade recai sobre os fluxos de negócio críticos — contagem simples, contagem em equipe, sincronização com SAP e persistência offline — que representam o núcleo de valor do produto.

## 1.2 Técnicas Adotadas

- Testes de Unidade: validação isolada de funções dos Services (parsing CSV, OCR, cálculo de syncStatus, geração de CSV).

- Testes de Integração com Mocks: uso de objetos simulados (mock do SapService e do DatabaseHelper) para testar a interação entre Pages e Services sem dependência de rede ou ERP real.

- Testes de Widget (Flutter): validação de componentes de interface e fluxos de navegação, verificando renderização, interação do usuário e atualização de estado.

- Testes de Regressão: execução da suíte completa após cada ciclo de correção de defeitos.

## 1.3 Ferramentas de Simulação

- Mockito (mockito: ^5.x): criação de mocks de SapService e DatabaseHelper para testes de unidade e integração.

- flutter_test: framework nativo do Flutter para testes de unidade e widget.

- integration_test: pacote Flutter para testes de integração em dispositivo/emulador.

# 2. Ambiente de Teste

| Componente | Tecnologia / Ferramenta |
| --- | --- |
| Linguagem | Dart 3.8+ |
| Framework Mobile | Flutter 3.32+ |
| Plataforma Alvo | Android (API 21+) |
| Framework de Teste de Unidade/Widget | flutter_test (SDK nativo Flutter) |
| Framework de Teste de Integração | integration_test (pacote oficial Flutter) |
| Biblioteca de Mocks | mockito ^5.x + build_runner |
| Banco de Dados Local | SQLite via sqflite (modo in-memory para testes) |
| Emulador/Dispositivo | Android Emulator (AVD) ou dispositivo físico Android |
| IDE | Android Studio / VS Code com extensão Flutter |
| Controle de Versão | Git — repositório GitHub (calebe-moraes/P.Integrado---Desenvolvimento-Mobile) |
| CI (opcional) | GitHub Actions com flutter test |
| ERP (Simulado) | Mock da SAP Service Layer API (sem conexão real em testes unitários) |

# 3. Critérios de Entrada

Os seguintes critérios devem ser satisfeitos antes do início da execução dos testes:

- O ambiente Flutter (SDK 3.32+, Dart 3.8+) deve estar instalado e configurado corretamente.

- O repositório do projeto deve estar clonado e compilando sem erros (flutter pub get executado com sucesso).

- As dependências de teste (flutter_test, integration_test, mockito, build_runner) devem estar declaradas no pubspec.yaml e instaladas.

- Os mocks gerados automaticamente (via build_runner) devem estar atualizados.

- O banco de dados SQLite deve estar disponível em modo in-memory para testes de unidade.

- Os casos de teste devem estar documentados e revisados conforme o Documento C.

- O emulador Android ou dispositivo físico deve estar operacional para testes de widget e integração.

# 4. Critérios de Saída

Os testes serão considerados concluídos quando:

- 100% dos casos de teste planejados tiverem sido executados.

- No mínimo 90% dos casos de teste aprovados (sem falha).

- Todos os casos de teste classificados como CRÍTICOS (fluxo de autenticação, persistência offline, sincronização SAP) estiverem aprovados.

- Todos os defeitos de severidade Alta ou Crítica estiverem corrigidos e retestados.

- O relatório de execução de testes estiver documentado e revisado.

- Nenhum defeito bloqueador (blocker) estiver em aberto.

# 5. Ordem de Execução

A execução dos testes deve seguir a sequência lógica baseada nos fluxos e dependências do sistema STOX:

- Testes de Unidade — Models: validação de CountingMode, CounterInfo e LabelConfig (sem dependências externas).

- Testes de Unidade — DatabaseHelper: criação de tabela, inserção, consulta, atualização de syncStatus e migrations (SQLite in-memory).

- Testes de Unidade — ExportService: geração de CSV com encoding UTF-8 BOM e delimitador correto.

- Testes de Unidade — OcrService: parsing de resultado OCR, separação de código/quantidade, tratamento de entrada inválida.

- Testes de Unidade — SapService (com mock): autenticação, tratamento de erro 401, consulta de item, POST de contagem simples, PATCH de contagem em equipe.

- Testes de Widget — login_page: validação de campos obrigatórios, mensagens de erro, navegação pós-login.

- Testes de Widget — api_config_page: persistência de URL e companhia, validação de formato.

- Testes de Widget — contador_offline_page: adição de item por digitação, incremento/decremento de quantidade, persistência local.

- Testes de Widget — import_page: seleção de arquivo CSV, preview de dados importados, tratamento de arquivo inválido.

- Testes de Integração — Fluxo Contagem Simples: login → contagem → sincronização POST.

- Testes de Integração — Fluxo Contagem em Equipe: login → seleção de documento → contagem → sincronização PATCH.

- Testes de Integração — Fluxo Importação CSV: seleção → parsing → importação → sincronização.

- Testes de Regressão: execução completa da suíte após correções.

# 6. Implementação

## 6.1 Estrutura de Diretórios de Teste

A estrutura de testes recomendada para o projeto STOX segue as convenções do Flutter:

stox/

├── lib/

│   └── src/

│       ├── services/        # Código fonte dos serviços

│       ├── pages/           # Código fonte das telas

│       └── models/          # Código fonte dos modelos

├── test/

│   ├── unit/

│   │   ├── database_helper_test.dart

│   │   ├── export_service_test.dart

│   │   ├── ocr_service_test.dart

│   │   ├── sap_service_test.dart

│   │   └── models/

│   │       ├── counting_config_test.dart

│   │       └── label_config_test.dart

│   └── widget/

│       ├── login_page_test.dart

│       ├── api_config_page_test.dart

│       ├── contador_offline_page_test.dart

│       └── import_page_test.dart

└── integration_test/

├── contagem_simples_flow_test.dart

├── contagem_equipe_flow_test.dart

└── importacao_csv_flow_test.dart

## 6.2 Convenções de Nomenclatura

- Arquivos de teste nomeados com sufixo _test.dart conforme convenção Flutter.

- Grupos de teste organizados com group() por componente ou fluxo.

- Casos de teste nomeados seguindo o padrão: 'deve [comportamento esperado] quando [condição]'.

- Mocks gerados automaticamente via @GenerateMocks([SapService, DatabaseHelper]) e build_runner.

## 6.3 Exemplo de Estrutura de Teste Unitário

// test/unit/database_helper_test.dart

void main() {

group('DatabaseHelper', () {

late DatabaseHelper db;

setUp(() async { db = DatabaseHelper.instance; });

test('deve inserir contagem com syncStatus=0', () async {

final id = await db.insertContagem({ 'itemCode': 'A001', 'quantidade': 5.0,

'syncStatus': 0, 'countingMode': 'single' });

expect(id, greaterThan(0));

});

test('deve atualizar syncStatus para 1 apos sincronizacao', () async {

// ...

});

});

}

# 7. Controle

O controle de execução dos testes será realizado por meio da tabela de rastreabilidade a seguir, atualizada ao longo das iterações de teste:

| Métrica | Quantidade |
| --- | --- |
| Casos de Teste Planejados | 30 (conforme Documento C) |
| Casos de Teste Executados | A preencher após execução |
| Casos de Teste Aprovados (PASS) | A preencher após execução |
| Casos de Teste Reprovados (FAIL) | A preencher após execução |
| Defeitos Abertos | A preencher após execução |
| Defeitos Fechados | A preencher após execução |
| Taxa de Aprovação Mínima Exigida | 90% |

# 8. Execução

## 8.1 Comandos de Execução

Instalação de dependências:

flutter pub get

Geração de mocks (mockito + build_runner):

dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs

Execução de todos os testes de unidade e widget:

flutter test

Execução de testes de unidade com cobertura de código:

flutter test --coverage

genhtml coverage/lcov.info -o coverage/html

Execução de um arquivo de teste específico:

flutter test test/unit/database_helper_test.dart

Execução de testes de integração em dispositivo/emulador:

flutter test integration_test/contagem_simples_flow_test.dart

Execução de todos os testes de integração:

flutter test integration_test/

## 8.2 Interpretação dos Resultados

- PASS (verde): caso de teste executado e resultado conforme esperado.

- FAIL (vermelho): caso de teste executado com resultado divergente do esperado; registrar como defeito.

- SKIP: caso de teste não executado nesta iteração; justificar.

# 9. Conclusão

O presente Documento B estabelece o processo de teste para o sistema STOX, em conformidade com a norma ISO/IEC/IEEE 29119-2. A estratégia definida contempla múltiplos níveis de teste — unidade, integração e funcional — com ênfase nos fluxos críticos de negócio: contagem offline, sincronização com SAP Business One e persistência local via SQLite.

A adoção do framework flutter_test como base, complementada pela biblioteca mockito para simulação de dependências externas, garante que os testes possam ser executados de forma reprodutível e independente do ambiente SAP de produção. A sequência de execução definida na Seção 5 assegura rastreabilidade entre os níveis de teste, reduzindo o risco de defeitos de integração não detectados.

O processo aqui definido serve como guia operacional para a equipe de desenvolvimento durante as iterações de teste, vinculando-se diretamente às condições de teste do Documento A e aos casos de teste do Documento C.

— Fim do Documento B —